Prilog 2

TROŠKOVNIK USLUGE STRUČNOG NADZORA

NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Naručitelj: Dom za starije osobe Oklaj, Put kroz Oklaj 87/1, 22303 OKLAJ, OIB: 66528573284

Predmet nabave: usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova zamjene vanjske stolarije na

građevini Doma za starije osobe Oklaj, Faza I.

| Red. br. | Opis stavke | Jed. mjere | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stručni nadzor nad izvođenjem radova zamjene vanjske stolarije na građevini Doma za starije osobe Oklaj, Faza I., prema projektnoj dokumentaciji s troškovnikom, a sukladno važećim propisima koji reguliraju gradnju i nadzor nad gradnjom. Usluga nadzora treba obuhvatiti sve aktivnosti nužne za potpunu i kvalitetnu izvedbu radova zamjene vanjske stolarije, vrijednosti 486.250,00 kn s PDV-om, u skladu s važećim propisima i standardima, a naročito: - pregled dokumentacije (tehničke dokumentacije, ugovora o izvođenju radova) te obilazak lokacije na kojoj će se izvoditi radovi, - uvođenje Izvođača u posao - nadzor nad izvođenjem radova kontinuiranim vršenjem kontrole u skladu s projektnom dokumentacijom te važećim propisima - nadzor nad kvalitetom izvedenih radova, ugrađenog materijala i opreme putem atestne dokumentacije za materijale, svjedodžbi o ispitivanju, garantnih listova, izjava o sukladnosti i dr. (svi rezultati tekućih ispitivanja izvješća i ocjene kvalitete materijala i izvedenih radova moraju biti redovito dokumentirani na gradilištu kroz Građevinski dnevnik i prilikom primopredaje uručeni Naručitelju) - provjeravanje i odobravanje propisanih građevinskih dokumenata: građevinskog dnevnika, građevinske knjige te privremenih i okončane situacije - praćenje napredovanja radova, analizu uzroka eventualnih odstupanja te usklađivanje dinamike radova s ugovorenim rokom izvođenja - davanje uputa Izvođaču za ispravno, kvalitetno i ekonomično izvođenje radova prema projektnoj dokumentaciji i eventualno naknadno odobrenim opravdanim izmjenama i dopunama, u skladu s važećim propisima, normama i standardima - davanje pisanih preporuka Naručitelju u slučaju potrebe za izmjenama ili prilagodbama radova radi uklanjanja nedostataka, skraćivanja potrebnog vremena izvođenja ili poboljšanja kvalitete radova - pravovremeno davanje potrebnih objašnjenja te rješavanje pojedinih detalja izvedbe na zahtjev Izvođača, u suradnji i uz suglasnost projektanta i Naručitelja, putem Građevinskog dnevnika - suradnju s projektantom i predstavnikom Naručitelja kod rješavanja pojedinih tehničkih pitanja, što uključuje i potrebu za izmjenom dijela projektnih rješenja - koordiniranje primjene načela zaštite na radu kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih radova - nadzor nad dosljednom primjenom mjera i pravila zaštite na radu - nadzor nad održavanjem zadovoljavajuće čistoće gradilišta, odlaganjem i uklanjanjem otpada - suradnju pri kontroli i utvrđivanju eventualno nastalih šteta na imovini u vlasništvu Naručitelja ili trećih osoba prilikom izvođenja radova - vođenje primopredaje izvedenih radova i okončanog obračuna, uz izradu zapisnika - kontrolu obračunatih radova u Građevinskoj knjizi prema stvarno izvedenim radovima i jediničnim cijenama iz ugovora - izvješćivanje Naručitelja o stanju radova, rokovima, kvantiteti i kvaliteti izvedenih radova, - čuvanje dokumentacije o izvođenju radova - izradu završnog izvješća, pripremu dokumentacije te sudjelovanje u primopredaji radova - nadzor nad otklanjanjem nedostataka utvrđenih prilikom primopredaje radova - primopredaju Naručitelju kompletne gradilišne i druge tehničke dokumentacije uz primopredajni zapisnik i zapisnik o okončanom obračunu. | komplet | 1 |
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a: HRK EUR* |  |  |  |
| PDV: HRK EUR* |  |  |  |
| CIJENA PONUDE S PDV-om: HRK EUR* |  |  |  |

- fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

MP                                                           Ime, prezime, funkcija i potpis

ovlaštene osobe ponuditelja:

____________________________